METODOLOGÍA ÁGIL Y ALCANCE DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: TradeCheck AI
Amazon vs Alibaba Product Profitability Analyzer
(Analizador de rentabilidad de productos entre Amazon y Alibaba)

Integrantes: Jinner Nayeli Guayas Pazmiño

Asignatura: Desarrollo de Sistemas de la Información

Docente: Diego Noguera

Universidad: Universidad Central del Ecuador

Fecha: 04 – 02 – 2026

1. Introducción de la Fase

En esta fase se define la metodología de trabajo y el alcance del proyecto TradeCheck AI, antes de iniciar la implementación técnica.
El objetivo es establecer cómo se desarrollará el sistema, en qué etapas, y qué se espera obtener en cada una, siguiendo principios de metodología ágil y buenas prácticas de ingeniería de software.

Esta fase permite reducir riesgos, ordenar el desarrollo y garantizar que el proyecto avance de forma incremental y controlada.

2. Metodología de Desarrollo Seleccionada

Para el desarrollo del proyecto se utiliza una metodología ágil tipo Scrum ligero.

Scrum es un marco de trabajo ágil que permite desarrollar proyectos de manera incremental mediante ciclos cortos llamados sprints (periodos de trabajo con objetivos definidos).
La versión “ligera” se adapta a proyectos académicos y de desarrollo individual, manteniendo los principios esenciales sin una carga documental excesiva.

3. Justificación de la Metodología Ágil

La elección de Scrum ligero se justifica por las siguientes razones:

- Permite dividir el proyecto en partes manejables.

- Facilita validar el sistema desde etapas tempranas.

- Acepta simulaciones iniciales antes de una implementación real.

- Es coherente con proyectos tecnológicos reales.

- Se adapta al tiempo limitado disponible.

A diferencia de metodologías tradicionales (en cascada), Scrum permite ajustar el alcance progresivamente, lo cual es clave en proyectos con componentes de scraping e inteligencia artificial.

4. Implementación de la Metodología Ágil

La metodología no se documenta de forma estática, sino que se implementa de manera viva mediante herramientas reales:

- GitHub Projects: tablero Kanban para gestión de tareas.

- GitHub Issues: definición del backlog del producto.

- Commits y ramas: seguimiento del progreso técnico.

El tablero Kanban incluye las siguientes columnas:

- Backlog

- To Do

- In Progress

- Done

Este tablero refleja el estado real del proyecto en todo momento.

5. Definición de Sprints del Proyecto (Opción Académica Extendida)

Debido al carácter académico del proyecto y con el fin de mostrar una planificación más detallada, el proyecto se divide en cinco sprints, considerando el tiempo total disponible.

| Sprint | Nombre | Objetivo Principal | Tiempo Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Análisis y metodología | Definir problema, metodología y alcance | 2 horas |
| Sprint 2 | Arquitectura del sistema | Diseñar la arquitectura técnica | 3 horas |
| Sprint 3 | MVP simulado | Validar el flujo completo del sistema | 5 horas |
| Sprint 4 | Implementación real | Sustituir simulaciones por componentes reales | 10 horas |
| Sprint 5 | Deploy y UX | Despliegue y experiencia de usuario | 4 horas |

Esta planificación permite demostrar un desarrollo progresivo y estructurado.

6. Alcance del Proyecto

El proyecto tiene como alcance principal:

- Comparar productos entre Amazon y Alibaba.

- Analizar precios, costos y posibles márgenes.

- Evaluar la rentabilidad de un producto antes de importarlo.

- Presentar los resultados mediante una interfaz web accesible.

El sistema no realiza compras ni transacciones reales; su propósito es analítico y de apoyo a la toma de decisiones.

7. Componentes Reales y Simulados

Para cumplir con los tiempos y validar la arquitectura, el proyecto contempla componentes simulados en etapas iniciales.

Componentes reales desde el MVP:

- Interfaz web con Streamlit.

- Scraping real de productos desde Amazon.

- Flujo completo del sistema.

- Persistencia de datos en MongoDB Atlas.

Componentes simulados en el MVP:

- Scraping de Alibaba (simulado).

- Inteligencia artificial (simulada).

- Cálculo de rentabilidad (simulado).

Las simulaciones consisten en reglas simples que imitan el comportamiento esperado, y posteriormente son reemplazadas por implementaciones reales sin modificar la arquitectura.

8. Relación con la Fase 0

Esta fase se basa directamente en la Fase 0, donde se identificó el problema, el contexto del mercado y las plataformas existentes.
La Fase 1 traduce ese análisis en un plan de trabajo concreto, estableciendo cómo se desarrollará la solución propuesta.

9. Resultado Esperado de la Fase 1

Al finalizar esta fase se obtiene:

- Una metodología ágil claramente definida.

- Un alcance realista y bien delimitado.

- Un plan de sprints alineado al tiempo disponible.

- Un tablero Kanban activo en GitHub.

- Un backlog de tareas que guiará las siguientes fases.

Esto permite iniciar la fase técnica con una base sólida y organizada.

10. Conclusión

La Fase 1 establece los fundamentos metodológicos del proyecto TradeCheck AI, asegurando que el desarrollo se realice de manera ordenada, incremental y alineada con prácticas profesionales de ingeniería de software, incluso en un contexto académico.